## Slide 1: Asistente de restaurante y sumiller
Voz e imagen para elegir mejor durante la estancia
Iberostar Selection · Hackathon Turing 2026
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Fuente interna: Hackaton Turing 2026 - 1 Clientes y Verticales.pptx, diapositivas 2, 3, 14, 15 y 16. Solo se dispone de la parte 1; bases completas y volumetrías pendientes.
Propuesta de solución y plan de proyecto. Caso seleccionado y alcance inicial acordado en conversación.

## Slide 2: Una elección más fácil en el momento de comer
El huésped expresa sus preferencias. El asistente consulta la oferta vigente y propone platos y vinos con información verificable en base a los gustos del usuario.
El aistente tiene gran capacidad de conversacion sobre maridajes, explicaciones en detalle de los platos, como estan cocinados y de los vinos, bodegas, uvas, años, etc.
Finalmente el asistente se conecta al backoffice y hace el pedido real de comida y bebida.
La primera validación se concentra en un hotel de Iberostar Selection.
Visión de la solución
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
La interacción usa voz, texto e imagen. La lectura del cartel identifica el plato; su composición se consulta en el catálogo validado. El sistema no diagnostica ni prescribe dietas clínicas.

## Slide 3: Encaje con Iberostar
Gastronomía personalizada
dentro de Hotel Digital
Honest Food aporta una oferta fresca, local y multicultural que el huésped puede descubrir mejor.
La app ya incluye menús, reservas y chat. Proponemos añadir recomendaciones contextualizadas con precios y disponibilidad.
Primer ámbito: Alimentos y Bebidas de Iberostar Selection.
Notes: Fuentes públicas consultadas el 18/09/2026: https://www.iberostar.com/honest-food/ ; https://grupoiberostar.com/es/hotel-digital/ ; https://www.iberostar.com/en-ca/app-iberostar/ .
Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Foto de contexto: https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/content/us/en/experiences/all-inclusive . Imagen: https://digital.ihg.com/is/image/ihg/iberostar-gourmet-market-buffet-2x1 . No identifica un hotel piloto seleccionado.

## Slide 4: Funcionalidad global
Conversar y reconocer
Voz, texto y cámara. Español e inglés. Preferencias, presupuesto y lectura de carteles. Confirmación si el plato es ambiguo.
Gestionar y medir
Publicación de menús y vinos. Avisos de datos caducados. Derivación al personal y métricas de uso sin identificar al huésped.
Recomendar y explicar
Platos del menú vigente y maridajes disponibles. Ingredientes, precio, régimen y motivo de la recomendación.
Una experiencia breve para el huésped y un catálogo controlado por el hotel.
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
En producción, el régimen requiere una fuente autorizada. En la POC se emplea un perfil de demostración explícito. La inclusión en el régimen nunca se infiere de la categoría del hotel.

## Slide 5: Una POC pequeña y demostrable
Prototipo web/móvil (progressive web app). Datos de ejemplo revisados y claramente identificados. Sin dependencia inicial de los sistemas de producción.
1
hotel y buffet
como contexto de prueba
20–30
recetas y una carta
reducida de vinos
2
idiomas
español e inglés
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
El nombre del hotel, el conjunto de recetas y la carta están pendientes de acceso y validación. Fuera de la POC: pagos, pedidos reales, PMS, integración en la app, perfil persistente y calorías estimadas por fotografía. Los vinos y precios de demostración no se presentan como oferta real.

## Slide 6: Guion de demo del hackathon
Una conversación con
un cambio en directo
Preferencia y presupuesto
«Quiero un plato vegetariano y un vino de menos de 30 euros».
El huésped explica sus preferencias. El asistente identifica el plato, consulta su ficha y recomienda. El asistente también recomienda un vino o bebida que haga buen maridaje y devuelve una alternativa.
Finalmente genera el pedido a cocina.
Maridaje y precio visibles
Vino agotado y alternativa
Información incompleta
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Guion previsto de 3 minutos: 0:00–0:30 necesidad; 0:30–1:20 voz e imagen; 1:20–2:10 cambio de disponibilidad; 2:10–2:40 dato incompleto; 2:40–3:00 resumen de evidencia. Probar la segunda lengua en una consulta breve. Registrar tiempo, datos usados y resultado. Una grabación de respaldo se rotulará como tal si se usa.

## Slide 7: Tecnología con una función concreta
Interacción multimodal
Transcripción y voz de respuesta. Visión para leer carteles. Confirmación del identificador del plato antes de consultar la ficha.
Servicio y operación
Base de datos por hotel. API de consulta, panel de contenido y registro técnico. Datos con versión, fecha y responsable.
Consulta y recomendación
Modelo de lenguaje con acceso acotado al catálogo. Filtros por menú, preferencias, precio y stock. Respuesta ligada a fuentes.
Un único servicio de aplicación coordina la experiencia. Las reglas del catálogo controlan los hechos.
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Arquitectura propuesta: cliente web móvil, backend modular, base relacional y proveedor de IA por adaptador. Explorar voz en tiempo real frente a transcripción y síntesis separadas, comparando latencia, coste y ruido. Evitar entrenar un modelo propio en la POC. La selección de proveedor depende de pruebas ES/EN, residencia, privacidad y coste. La lectura visual no determina alérgenos. Revalidar stock y precios al generar cada recomendación.

## Slide 8: Los datos sostienen la recomendación
Cocina
Receta e identificador. Ingredientes, alérgenos validados y menú por servicio. Aprobación por el responsable de cocina.
Tecnología
POC con importación de archivos. Piloto con conectores de lectura. Si falta o caduca un dato crítico, no se afirma y se consulta al personal.
Restaurante
Vino, formato, precio, moneda y disponibilidad. Reglas del régimen. Responsable de sala y actualización por turno.
La calidad del catálogo es una condición de entrada al piloto. Cada hotel publica su oferta y sus excepciones.
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Datos mínimos: hotelId, servicio, fecha, dishId, versión de receta, ingredientes, campos dietéticos aprobados, alérgenos y advertencias, wineId, precio/unidad, moneda, stock y fecha de actualización. El director de F&B aprueba publicación. Integraciones concretas y APIs no verificadas. No confundir ausencia de un alérgeno en una receta con garantía sobre contaminación cruzada.

## Slide 9: Fases y criterios para avanzar
Cada fase termina con una decisión basada en evidencia.
Fase | Alcance | Condición de salida
0 · Preparación | Hotel, datos, responsables y métricas | Catálogo de muestra validado y acceso acordado
1 · POC | Un buffet, 20–30 recetas, ES/EN | Demo reproducible y pruebas críticas superadas
2 · Piloto | Un hotel, usuarios reales y conectores | Valor medido y operación aceptada por F&B
3 · Expansión | Pequeña cohorte en dos regiones | Localización, soporte y coste sostenibles
4 · Escala | Oleadas por región y marca | Aprobación local y capacidad de reversión
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Las fases 2 a 4 requieren patrocinio y presupuesto. No existe compromiso de despliegue mundial. La integración con pedidos o venta se evalúa después del piloto, con confirmación explícita del usuario.

## Slide 10: Plan de proyecto y situación actual
Estado actual: caso elegido y alcance definido. Construcción y validaciones pendientes.
Ventana estimada | Trabajo y responsable | Entregable
Preparación · 1 semana | Producto + F&B: datos, criterios y diseño | Catálogo revisado y lista de pruebas
Hackathon · 2–3 días | Equipo técnico: flujo completo y ensayos | POC y demo con evidencia
Piloto · 4–6 semanas | Tecnología + hotel: integración y medición | Informe de valor, calidad y coste
Cohorte · 6–8 semanas | Plataforma + operación regional | Guía de despliegue y soporte
Escala · según resultados | Patrocinador + regiones: oleadas | Decisión de expansión por hotel
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Estimación relativa tras disponer de datos y equipo. Duración real del hackathon por confirmar. Equipo propuesto para POC: 3–4 personas combinando producto/UX, frontend, backend/IA y QA, con experto de cocina/sala disponible. Dependencia principal: catálogo validado. No son fechas comprometidas. Al cierre de cada fase: revisión de riesgos, pruebas, coste y decisión continuar/corregir/detener. No se ha desarrollado aún la POC en este trabajo.

## Slide 11: Despliegue mundial por oleadas
Configuración del hotel
Idioma, moneda, régimen, horarios y catálogo propios. Traducciones revisadas localmente. Datos separados por hotel y región.
Operación continua
Despliegue gradual, monitorización y límites de coste. Soporte regional, manual operativo y vuelta inmediata a la versión anterior.
Cohortes regionales
Primero un hotel Selection. Después, una cohorte pequeña en dos regiones. Ampliar a Waves y JOIA tras adaptar la experiencia.
Un núcleo común con configuración local. La expansión depende del valor y de la preparación de cada hotel.
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Capacidad: dimensionar desde sesiones observadas por servicio y concurrencia en hora punta; probar al doble del pico previsto antes de cada oleada. Servicio escalable horizontalmente; datos y claves aislados; caché solo para contenido no volátil. Precio y stock con validación de vigencia. Selección regional de alojamiento y proveedores por revisión local. Sin conectividad, mostrar únicamente catálogo estático fechado, desactivar afirmaciones de stock/precio vigente y ofrecer atención humana.

## Slide 12: Plan de seguridad y privacidad
Datos mínimos
Sesión anónima en la POC. Sin grabación persistente de voz o fotos por defecto. Preferencias solo durante la sesión y borrado definido.
Controles de IA
Catálogo y herramientas autorizados. Texto de imágenes tratado como datos. Sin pagos ni acciones libres. Derivación ante información insuficiente.
Accesos y aislamiento
SSO y roles para empleados en producción. Cifrado, secretos gestionados y permisos mínimos. Separación de hoteles y registros auditables.
Proteger al huésped y limitar lo que el asistente puede consultar o ejecutar. Revisión antes del piloto.
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Seguridad propuesta, no certificada. Revisar con seguridad y privacidad de Iberostar: retención, datos dietéticos potencialmente sensibles, proveedores, contratos, localización y transferencias. Configurar no uso para entrenamiento según contrato y controles del proveedor. Autorización hotelId validada en servidor, no confiada al modelo. Probar instrucciones maliciosas en carteles, fuga entre hoteles y extracción de secretos. Redactar logs, limitar solicitudes y proteger endpoints. Un incidente activa deshabilitación de recomendaciones y canal humano.

## Slide 13: Plan de calidad y aceptación
Umbrales iniciales propuestos. Se acuerdan con Iberostar antes del piloto.
Dimensión | Prueba | Objetivo de aceptación
Datos y seguridad alimentaria | 50 escenarios, incluyendo fichas incompletas | 100 % de casos críticos deriva o informa correctamente
Recomendación | Preferencias, menú, régimen, precio y stock | ≥95 % válidas en el conjunto de prueba
Experiencia ES/EN | Ruido, acentos, cartel ambiguo y texto alternativo | ≥90 % de tareas completas en pruebas guiadas
Respuesta y actualización | Tiempo hasta respuesta útil y agotado en directo | p95 ≤5 s; cambio de stock visible ≤60 s
Operación y seguridad | Carga, aislamiento, caída y reversión | Sin hallazgos críticos abiertos al lanzar
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Los porcentajes son metas, no resultados. F&B etiqueta el conjunto de evaluación antes de probar. Medir tiempos desde envío de consulta (fin de voz o carga de imagen); los límites dependen de red y proveedor. El conjunto de 50 casos es un mínimo inicial de POC, no demuestra seguridad universal. Ampliarlo en piloto con revisión de cocina y sala. Cada cambio de modelo, prompt o catálogo ejecuta regresión. Error crítico alimentario o fuga de datos: detener despliegue, corregir y repetir pruebas.

## Slide 14: Valor y medición en el piloto
Comparación con la experiencia habitual en servicios equivalentes. Sin prometer un ROI antes de medir.
Resultado | Métrica | Cómo medir
Elección más fácil | Tiempo hasta encontrar una opción válida | Tarea observada con y sin asistente
Confianza y utilidad | Validez y satisfacción tras la interacción | Revisión F&B y encuesta breve
Venta adicional | Margen de vino por comensal elegible | Comparación de turnos o grupos equivalentes
Eficiencia del equipo | Tiempo de consultas y derivaciones | Muestreo del trabajo real de sala
Viabilidad económica | Coste por sesión resuelta | IA, infraestructura, soporte y contenido
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Margen incremental neto = comensales elegibles × diferencia de margen de vino por comensal − coste incremental del servicio. Usar bebidas realmente vendidas y costes, no clics. Solo cuenta venta adicional cuando el producto no está incluido. Comparar ocupación, mezcla de clientes, promociones y turnos; definir muestra tras baseline. La capacidad de personal liberada se reporta aparte de ahorro monetario. Las recomendaciones incluidas y sin alcohol siguen disponibles; el objetivo comercial no invalida preferencias.

## Slide 15: Alineamiento con los criterios de Turing
Criterios facilitados para este hackathon. La evidencia pesa más que la amplitud del alcance.
Criterio | Aplicación al proyecto | Evidencia prevista
Innovación aplicada | Voz e imagen sobre catálogo vivo | Demo de identificación y actualización
Utilidad y cliente real | Reto documentado de buffet y maridajes | Validación F&B y métricas del piloto
Simplicidad y realismo | Un buffet, dos idiomas y un servicio | Alcance cerrado y dependencias visibles
Calidad, agilidad y rigor | Iteraciones breves con pruebas desde el inicio | Evaluación, registro de fallos y criterios de salida
Desafío y aprendizaje | Ruido, ambigüedad y datos cambiantes | Experimentos comparados y retrospectiva
Notes: Fuente interna: Hackaton Turing 2026 - 1 Clientes y Verticales.pptx, diapositivas 2, 3, 14, 15 y 16. Solo se dispone de la parte 1; bases completas y volumetrías pendientes.
Fuente de criterios: mensaje del usuario en esta conversación. No se dispone de una estrategia corporativa oficial de Turing ni de una rúbrica con pesos. El alineamiento se refiere a los criterios comunicados. Plan de aprendizaje: comparar alternativas de voz, documentar hipótesis y fallos, demostraciones diarias y retrospectiva para compartir conocimiento.

## Slide 16: Riesgos que condicionan el avance
Datos no disponibles
Responsable F&B. Empezar con muestra revisada. Si faltan fichas fiables, limitar la demo y aplazar el piloto con huéspedes.
Adopción y confianza
Producto y sala. Probar con huéspedes, revisar traducciones y mantener ayuda humana. Detener ante errores críticos.
Integración o red
Responsable técnico. Interfaces simuladas en POC y conectores de lectura en piloto. Si falla la consulta, explicar la limitación.
Los riesgos se cierran con responsables y pruebas antes de ampliar el alcance.
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Otros riesgos: menús que cambian sin publicación, atribución incorrecta de ingresos, ruido del buffet y sobrecoste de IA. Mitigaciones: responsable por turno, baseline y comparación, modo texto, presupuestos y límites de uso. No expandir con un riesgo crítico abierto.

## Slide 17: Valor para Iberostar y para Turing
Para Iberostar
Servicio gastronómico consistente, catálogo con responsables y evidencia para decidir nuevas inversiones. Adaptable a marcas y regiones.
Límites de reutilización
El núcleo técnico puede replicarse. Recetas, precios y datos de huéspedes permanecen aislados. Cada cliente valida contenido y operación.
Para Turing
Patrón de asistente multimodal, evaluación y conectores reutilizables. Aprendizaje compartido y oferta de implantación y soporte.
Una base reutilizable para otros hoteles y clientes, una vez probado el caso inicial.
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Visión general de producto, no compromiso contractual. Modelo comercial a definir tras el piloto: implantación y operación por hotel con consumo controlado. Nuevos dominios o clientes requieren evaluar necesidad, datos y riesgos de nuevo. Propiedad intelectual, uso de datos y condiciones comerciales se pactan con cada cliente.

## Slide 18: Próximo hito: preparar la POC
Un hotel, datos revisados
y una demo que se pueda repetir
Responsable F&B y hotel
El caso y el alcance están definidos. La siguiente decisión es habilitar la preparación del prototipo.
Iberostar aporta el contexto gastronómico y valida el contenido. Turing implementa el flujo, prueba los límites y presenta evidencia.
Al cerrar la POC se decide si avanzar al piloto.
Muestra de recetas y vinos
Reglas de precio y régimen
Equipo y tiempo disponibles
Criterios de aceptación
Notes: Contenido propuesto por el equipo para discusión. No representa una integración construida, un resultado medido ni un compromiso aprobado por Iberostar. Plazos, equipo y umbrales requieren validación.
Pendientes concretos: elección de hotel, muestra, autorización de uso de datos, proveedor IA, entorno y fechas. Confirmar bases completas del hackathon, duración y volumetría. Esta presentación es la propuesta; no equivale a aprobación del cliente ni inicio de construcción.

## Slide 19: Fuentes y supuestos
Documentos aportados
Clientes y Verticales, parte 1, diapositivas 14–15. Retos Activos, 16/09/2026, apartado de buffet y maridajes.
Supuestos por validar
Hotel y catálogo disponibles. Equipo de 3–4 personas. Hackathon de 2–3 días. Plazos y metas propuestos. Faltan las partes 2 y 3.
Fuentes públicas
Iberostar Honest Food. Hotel Digital. App Iberostar. Imagen de buffet publicada por IHG. Enlaces completos en las notas.
Base de la propuesta. Investigación pública contrastada con el reto interno y el alcance seleccionado.
Notes: Fuente interna: 20260916_Retos Activos_Pendientes.docx, reto «Asesor Nutricional y Recomendador de Maridajes en el Buffet». Documento facilitado por el usuario.
Fuente interna: Hackaton Turing 2026 - 1 Clientes y Verticales.pptx, diapositivas 2, 3, 14, 15 y 16. Solo se dispone de la parte 1; bases completas y volumetrías pendientes.
Fuentes públicas consultadas el 18/09/2026: https://www.iberostar.com/honest-food/ ; https://grupoiberostar.com/es/hotel-digital/ ; https://www.iberostar.com/en-ca/app-iberostar/ .
Imagen: https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/content/us/en/experiences/all-inclusive y https://digital.ihg.com/is/image/ihg/iberostar-gourmet-market-buffet-2x1 .
Alcance y criterios Turing facilitados por el usuario. No se han medido resultados ni verificado APIs privadas. La web pública no prueba uniformidad de despliegue en todos los hoteles.